INACAP

Área Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

Proyecto de Integración – TIHI63

Informe de Desarrollo

Spotly: plataforma web de arriendo temporal de espacios por hora, día o mes

Asignatura: Proyecto de Integración (TIHI63)

Sección: [completar]

Nombre del académico: [completar]

Integrantes:

Albert Ríos

[Integrante 2]

[Integrante 3]

Versión actualizada: 23 de octubre de 2026

Fecha de entrega: [dd/mm/2026]

Contenido

(Si el índice aparece vacío, en Word: clic derecho sobre él → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.)

# I. Introducción

En la Unidad 1 del Proyecto de Integración, el equipo identificó un problema concreto del mercado chileno: los propietarios de espacios subutilizados (bodegas, estacionamientos, oficinas, salas de reuniones, locales y estudios) no contaban con un canal confiable para arrendarlos por períodos cortos, mientras que personas y pequeñas empresas que necesitaban un espacio por horas o días debían recurrir a avisos informales, sin verificación de identidad, sin contrato y sin un medio de pago seguro. A partir de ese diagnóstico se levantaron los requisitos y se definió Spotly, un marketplace web que conecta a propietarios y arrendatarios para arrendar espacios por hora, día o mes con verificación de identidad, contrato digital y pago en línea.

Durante la Unidad 2 el equipo pasó del análisis al desarrollo. Se diseñó la topología, la infraestructura y la arquitectura de la solución; se compararon de forma cualitativa y cuantitativa las tecnologías, lenguajes, plataformas, hardware y servicios TI disponibles; se evaluó a los proveedores en términos de costo, seguridad, calidad y rendimiento; y se construyó un prototipo funcional sobre React, TypeScript, Supabase (PostgreSQL), Vercel y Transbank Webpay, que implementó los procesos centrales del negocio: registro y verificación de usuarios, publicación de espacios, reserva sin sobreventa, contrato con huella SHA-256, pago, billetera de tarjetas, disputas y panel de administración.

En la etapa final de la unidad el prototipo se refinó a partir de la retroalimentación de usuarios: se incorporó una identidad visual propia (logotipo «sp●tly»), una portada con fotografías de espacios reales, animaciones con Motion y Anime.js, una pantalla que informa el avance del pago y su resultado (éxito, lista de espera o rechazo por saldo insuficiente), la cancelación de reservas por parte del propietario con reembolso total, un historial de reservas canceladas separado por quién canceló y paneles de indicadores que se pueden ver por día, semana o mes. Junto con este informe se entregan el Manual de usuario y el Manual de instalación y despliegue.

En el camino el proyecto enfrentó cambios relevantes respecto de la planificación inicial: la persistencia del prototipo se migró desde almacenamiento local del navegador a una base de datos PostgreSQL gestionada; la verificación de identidad automatizada mediante inteligencia artificial se reemplazó por una revisión manual por razones legales y de costo; se incorporó una billetera de tarjetas con Transbank Oneclick; y se agregó un sprint de mejoras de experiencia y gestión que no estaba en la línea base. Estos ajustes se registraron y justificaron en la carta Gantt.

El presente informe documentó ese trabajo siguiendo la estructura de la Guía ABPro 2. La sección de Desarrollo se organizó en seis apartados: diseño de la solución; análisis y selección de tecnologías; selección y evaluación de proveedores; plataformas y prototipo; criterios de aceptación, estándares y buenas prácticas; y planificación del proyecto. El informe cierra con las conclusiones del equipo y las referencias utilizadas.

# II. Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar el diseño técnico y un prototipo funcional de Spotly, una plataforma web de arriendo temporal de espacios, seleccionando de manera fundamentada las tecnologías, proveedores y plataformas, y estableciendo los criterios de aceptación, estándares normativos y la planificación que aseguran una solución segura, de calidad y viable para el contexto chileno.

## Objetivos específicos

- Diseñar los diagramas de topología, infraestructura y arquitectura que describen los componentes de Spotly, sus conexiones y la distribución de responsabilidades entre capas.

- Analizar cualitativa y cuantitativamente las herramientas, lenguajes de programación, hardware y servicios TI candidatos, y seleccionar los más adecuados mediante matrices de decisión ponderadas.

- Seleccionar y evaluar a los proveedores de servicios (base de datos, hosting, pagos y control de versiones) considerando costo, seguridad, calidad, rendimiento y riesgo de dependencia.

- Seleccionar las plataformas de desarrollo y ejecución, y construir un prototipo que implemente los procesos y subprocesos principales del negocio.

- Definir criterios de aceptación verificables y alinear la solución con los estándares normativos y las buenas prácticas de rendimiento y seguridad aplicables.

- Elaborar, revisar y justificar la carta Gantt del proyecto, identificando desviaciones respecto de la línea base y las acciones de ajuste.

# III. Desarrollo

## 1. Diseño de la solución: topología, infraestructura y arquitectura

Spotly se diseña como una aplicación web de una sola página (SPA) desplegada en una red de distribución de contenidos, que consume servicios gestionados en la nube y funciones serverless para las operaciones sensibles. El diseño separa explícitamente lo que el navegador puede hacer con la llave pública (anon key) bajo políticas de seguridad a nivel de fila (RLS), de lo que solo el servidor puede hacer con credenciales privilegiadas (service_role y llaves de Transbank).

### a) Diagrama de topología

La topología describe los nodos de la solución y los canales de comunicación entre ellos. Se trata de una topología en estrella lógica centrada en Internet, con tres zonas: la zona de usuarios (navegadores), la zona de aplicación (Vercel) y la zona de datos (Supabase), más el proveedor externo de pagos (Transbank).

Figura 1

Diagrama de topología de red de Spotly

Nota. Elaboración propia.

Los flujos principales son los siguientes:

- Usuario → Vercel Edge (HTTPS 443): el navegador descarga la SPA desde el nodo de borde más cercano. La conexión usa TLS 1.2 o superior y cabeceras de seguridad (HSTS, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy y Permissions-Policy).

- Usuario → Supabase (HTTPS/WSS): la SPA consulta directamente la API REST de PostgreSQL, Auth, Storage y Realtime usando el JWT del usuario. Cada consulta pasa por RLS, por lo que el usuario solo ve y modifica lo que le corresponde.

- Usuario → /api/* → Transbank / Supabase: las operaciones que requieren secretos (crear y confirmar pagos, inscribir tarjetas, reembolsos, inicio de sesión con bloqueo por intentos) pasan por funciones serverless, que son las únicas que conocen la llave service_role y las credenciales de comercio.

- Transbank → Usuario (redirección): tras el pago, Transbank redirige al navegador a la URL de retorno, y la función confirma (commit) la transacción del lado servidor antes de marcar la reserva como pagada.

- Vercel Cron → /api/health: una tarea diaria mantiene activo el proyecto de Supabase (el plan gratuito se pausa por inactividad) y verifica la salud del sistema.

- GitHub → Vercel: cada push a la rama principal ejecuta el pipeline de integración continua y despliega automáticamente.

### b) Diagrama de infraestructura

La infraestructura adopta un modelo 100 % nube y serverless: el equipo no administra servidores ni sistemas operativos, sino recursos gestionados que escalan por demanda. Esto reduce el costo inicial a cero en la fase de prototipo y traslada el parcheo, los respaldos y la alta disponibilidad a los proveedores.

Figura 2

Diagrama de infraestructura de Spotly (desarrollo, CI/CD, producción y datos)

Nota. Elaboración propia.

Tabla 1

Recursos de infraestructura y su especificación

| Recurso | Proveedor / servicio | Especificación | Función en Spotly |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting frontend | Vercel Edge Network | CDN global, TLS automático, compresión, caché inmutable de activos | Servir la SPA compilada (dist/) y aplicar cabeceras de seguridad |
| Cómputo backend | Vercel Functions (Node.js) | Ejecución bajo demanda, variables de entorno cifradas | webpay, wallet, auth, client-ip, health |
| Tareas programadas | Vercel Cron + pg_cron | Cron diario (Vercel) y cada 5 min (PostgreSQL) | Salud del sistema; expirar holds de pago y actualizar estados |
| Base de datos | Supabase PostgreSQL | Free 500 MB / Pro 8 GB; extensiones btree_gist, pg_trgm, pg_cron | Datos de dominio, reglas de negocio en triggers, RLS |
| Almacenamiento de objetos | Supabase Storage | Buckets: spaces (público); kyc-documents, kyc-biometrics, contracts (privados, URL firmadas de 1 h) | Fotos de espacios, documentos de identidad, contratos PDF |
| Autenticación | Supabase Auth | JWT, confirmación de correo, sesiones | Identidad de usuarios y roles |
| Tiempo real | Supabase Realtime | WebSocket seguro (WSS) | Notificaciones instantáneas |
| Pasarela de pago | Transbank | Webpay Plus y Oneclick Mall (API REST) | Cobros, tokenización de tarjetas y reembolsos |
| Repositorio y CI/CD | GitHub + GitHub Actions | Revisión de tipos (tsc), 61 pruebas (Vitest), build (Vite) y demo en GitHub Pages | Control de versiones y despliegue continuo |
| Estaciones de desarrollo | Notebooks del equipo | CPU 4+ núcleos, 8–16 GB RAM, SSD, Node.js 20 LTS | Desarrollo local y pruebas |

Nota. La región sugerida para Supabase es sa-east-1 (São Paulo), la más cercana a Chile entre las disponibles, lo que reduce la latencia de cada consulta.

### c) Diagrama de arquitectura

La arquitectura de software sigue un estilo en capas con un backend como servicio (BaaS) y funciones serverless. La lógica de negocio crítica se implementa dos veces de forma coherente: en el cliente, para dar una respuesta inmediata al usuario (por ejemplo, calcular el precio), y en la base de datos, mediante triggers de guarda que validan lo mismo, de modo que un usuario que manipule el navegador no puede alterar montos, fechas ni estados.

Figura 3

Arquitectura lógica por capas de Spotly

Nota. Elaboración propia.

Tabla 2

Responsabilidades por capa de la arquitectura

| Capa | Componentes | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| 1. Presentación | Páginas con carga diferida (lazy), componentes UI, React Router 7 (BrowserRouter), animaciones con Motion y Anime.js | Interfaz, navegación, validación de formularios, accesibilidad |
| 2. Aplicación | AppContext, hooks (useSpaceReservations, useAutoCarousel, useChileNow), utils (pricing, refundPolicy, contractHash, availability, kpi, reports, cancellations) | Estado de sesión y reglas de dominio para respuesta inmediata |
| 3. Integración | lib/supabase, dataAccess, services/api | Acceso tipado a datos y llamadas a la API propia |
| 4. Servicios backend | Funciones /api/* en Vercel | Operaciones con secretos: pagos, billetera, login con bloqueo |
| 5. Datos y seguridad | PostgreSQL con RLS, triggers, funciones SECURITY DEFINER, pg_cron, auditoría | Integridad, autorización fina, reglas de negocio no eludibles, trazabilidad |

A nivel funcional, el sistema se divide en nueve módulos que comparten el núcleo de dominio (usuarios, espacios y reservas):

Figura 4

Módulos funcionales de Spotly

Nota. Elaboración propia.

## 2. Análisis y selección de herramientas, lenguajes, hardware y servicios TI

### a) Metodología de evaluación

Para cada categoría tecnológica se identificaron al menos dos alternativas viables y se aplicaron dos análisis complementarios. El análisis cualitativo describe fortalezas, debilidades y riesgos de cada alternativa en el contexto de Spotly. El análisis cuantitativo usa una matriz de decisión ponderada: cada criterio recibe un peso (suma 100 %) según su importancia para el proyecto, cada alternativa se califica de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente), y el puntaje ponderado es la suma de calificación × peso. Se elige la alternativa de mayor puntaje, siempre que no tenga una calificación 1 en un criterio crítico (seguridad o modelo de datos).

Los pesos se definieron a partir de las restricciones del proyecto: equipo pequeño con experiencia en JavaScript, presupuesto cero en la fase académica, plazo de un semestre, manejo de datos personales y de pago (alta exigencia de seguridad) y operación en Chile.

### b) Análisis cualitativo

Tabla 3

Análisis cualitativo de las alternativas tecnológicas

| Categoría | Alternativa | Fortalezas | Debilidades / riesgos |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 | Ecosistema más amplio; el equipo ya lo conoce; componentes reutilizables; carga diferida | Requiere elegir librerías complementarias (router, estado) |
|  | Angular | Framework completo y opinado; TypeScript nativo | Curva de aprendizaje alta; más código repetitivo para un MVP |
|  | Vue 3 | Simple y liviano; buen rendimiento | Menor experiencia del equipo; ecosistema menor en Chile |
| Backend / BaaS | Supabase | PostgreSQL real, Auth, Storage, Realtime y RLS integrados; plan gratuito; región São Paulo | Plan gratuito se pausa por inactividad; dependencia parcial del proveedor |
|  | Firebase | Muy rápido para prototipar; SDK maduro | Base NoSQL: difícil garantizar no solapamiento de reservas e integridad referencial |
|  | Node/Express + AWS RDS | Control total; sin lock-in | Más infraestructura que operar; mayor costo y tiempo |
| Base de datos | PostgreSQL | ACID, restricciones de exclusión con rangos de tiempo, RLS, búsqueda trigram | Requiere diseño cuidadoso de políticas |
|  | MySQL | Muy difundido y estable | Sin RLS nativo ni restricciones de exclusión por rango |
|  | MongoDB | Esquema flexible | Transacciones y restricciones más débiles para reservas y pagos |
| Hosting | Vercel | Despliegue desde Git, funciones serverless, cron, CDN global | Plan Hobby solo para uso no comercial |
|  | Netlify | Similar a Vercel en sitios estáticos | Funciones y cron menos integrados con el flujo actual |
|  | Render | Ejecuta Express sin cambios | Instancias gratuitas se suspenden; arranque en frío lento |
| Pagos | Transbank Webpay | Estándar en Chile; débito, crédito y prepago; Oneclick para tarjetas guardadas; reembolsos por API | Proceso de afiliación comercial para producción |
|  | Mercado Pago | Buena documentación y SDK | Menor penetración en pagos con débito chileno; comisiones mayores |
|  | Flow | Agrega varios medios de pago | Capa intermedia adicional; menor reconocimiento de marca |
| Lenguaje | TypeScript 5.8 | Tipado estático; errores detectados al compilar; mejor mantenibilidad | Curva inicial de tipos |
|  | JavaScript | Sin paso de compilación | Errores en tiempo de ejecución; refactorizaciones riesgosas |
| Pruebas | Vitest | Nativo de Vite; rápido; compatible con API de Jest | Ecosistema más nuevo |
|  | Jest | Muy maduro | Configuración extra para ESM, TypeScript y Vite |

### c) Análisis cuantitativo (matrices ponderadas)

Tabla 4

Matriz ponderada: framework de frontend

| Criterio | Peso | React (1–5) | Pond. | Angular (1–5) | Pond. | Vue (1–5) | Pond. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Experiencia del equipo / curva de aprendizaje | 25 % | 5 | 1,25 | 2 | 0,50 | 3 | 0,75 |
| Ecosistema de librerías | 20 % | 5 | 1,00 | 4 | 0,80 | 4 | 0,80 |
| Rendimiento en el navegador | 15 % | 4 | 0,60 | 4 | 0,60 | 5 | 0,75 |
| Soporte de TypeScript | 10 % | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 4 | 0,40 |
| Comunidad y documentación | 15 % | 5 | 0,75 | 4 | 0,60 | 4 | 0,60 |
| Despliegue como sitio estático | 15 % | 5 | 0,75 | 4 | 0,60 | 5 | 0,75 |
| Total ponderado | 100 % |  | 4,85 |  | 3,60 |  | 4,05 |

Tabla 5

Matriz ponderada: plataforma de backend

| Criterio | Peso | Supabase (1–5) | Pond. | Firebase (1–5) | Pond. | Node+AWS RDS (1–5) | Pond. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo inicial | 20 % | 5 | 1,00 | 4 | 0,80 | 2 | 0,40 |
| Tiempo de desarrollo | 25 % | 5 | 1,25 | 5 | 1,25 | 2 | 0,50 |
| Seguridad nativa (Auth, RLS) | 20 % | 5 | 1,00 | 4 | 0,80 | 3 | 0,60 |
| Modelo relacional / SQL | 15 % | 5 | 0,75 | 1 | 0,15 | 5 | 0,75 |
| Portabilidad (bajo lock-in) | 10 % | 4 | 0,40 | 2 | 0,20 | 5 | 0,50 |
| Región y latencia hacia Chile | 10 % | 4 | 0,40 | 4 | 0,40 | 5 | 0,50 |
| Total ponderado | 100 % |  | 4,80 |  | 3,60 |  | 3,25 |

Tabla 6

Matriz ponderada: motor de base de datos

| Criterio | Peso | PostgreSQL (1–5) | Pond. | MySQL (1–5) | Pond. | MongoDB (1–5) | Pond. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integridad transaccional (ACID) | 25 % | 5 | 1,25 | 5 | 1,25 | 3 | 0,75 |
| Restricciones avanzadas (rangos, exclusión) | 20 % | 5 | 1,00 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 |
| Seguridad a nivel de fila | 20 % | 5 | 1,00 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 |
| Búsqueda de texto | 10 % | 4 | 0,40 | 3 | 0,30 | 4 | 0,40 |
| Oferta gestionada en la nube | 15 % | 5 | 0,75 | 5 | 0,75 | 5 | 0,75 |
| Costo | 10 % | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 | 4 | 0,40 |
| Total ponderado | 100 % |  | 4,90 |  | 3,60 |  | 3,10 |

Tabla 7

Matriz ponderada: hosting y despliegue

| Criterio | Peso | Vercel (1–5) | Pond. | Netlify (1–5) | Pond. | Render (1–5) | Pond. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 20 % | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 4 | 0,80 |
| Integración con Git / CI | 20 % | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 4 | 0,80 |
| Funciones serverless | 20 % | 5 | 1,00 | 4 | 0,80 | 3 | 0,60 |
| CDN y rendimiento | 15 % | 5 | 0,75 | 5 | 0,75 | 3 | 0,45 |
| Seguridad (TLS, cabeceras) | 15 % | 5 | 0,75 | 5 | 0,75 | 4 | 0,60 |
| Tareas programadas (cron) | 10 % | 4 | 0,40 | 3 | 0,30 | 4 | 0,40 |
| Total ponderado | 100 % |  | 4,90 |  | 4,60 |  | 3,65 |

Tabla 8

Matriz ponderada: pasarela de pagos

| Criterio | Peso | Webpay (1–5) | Pond. | Mercado Pago (1–5) | Pond. | Flow (1–5) | Pond. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de medios de pago chilenos | 25 % | 5 | 1,25 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 |
| Costo por transacción | 15 % | 4 | 0,60 | 3 | 0,45 | 4 | 0,60 |
| Tokenización / cargos sin re-ingreso | 15 % | 5 | 0,75 | 4 | 0,60 | 3 | 0,45 |
| Documentación y SDK | 15 % | 4 | 0,60 | 5 | 0,75 | 4 | 0,60 |
| Confianza del usuario | 15 % | 5 | 0,75 | 4 | 0,60 | 3 | 0,45 |
| Reembolsos por API | 15 % | 5 | 0,75 | 4 | 0,60 | 4 | 0,60 |
| Total ponderado | 100 % |  | 4,70 |  | 4,00 |  | 3,70 |

Tabla 9

Matriz ponderada: lenguaje de programación

| Criterio | Peso | TypeScript (1–5) | Pond. | JavaScript (1–5) | Pond. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detección temprana de errores | 30 % | 5 | 1,50 | 2 | 0,60 |
| Mantenibilidad | 25 % | 5 | 1,25 | 3 | 0,75 |
| Productividad | 20 % | 4 | 0,80 | 4 | 0,80 |
| Curva de aprendizaje | 15 % | 3 | 0,45 | 5 | 0,75 |
| Ecosistema | 10 % | 5 | 0,50 | 5 | 0,50 |
| Total ponderado | 100 % |  | 4,50 |  | 3,40 |

Tabla 10

Matriz ponderada: framework de pruebas

| Criterio | Peso | Vitest (1–5) | Pond. | Jest (1–5) | Pond. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración con Vite | 35 % | 5 | 1,75 | 2 | 0,70 |
| Velocidad de ejecución | 25 % | 5 | 1,25 | 3 | 0,75 |
| Compatibilidad de API | 20 % | 4 | 0,80 | 5 | 1,00 |
| Configuración TS / ESM | 20 % | 5 | 1,00 | 3 | 0,60 |
| Total ponderado | 100 % |  | 4,80 |  | 3,05 |

Nota. Calificación de 1 (muy deficiente) a 5 (excelente). Pond. = calificación × peso. Las calificaciones se basan en la documentación oficial de cada tecnología, la experiencia del equipo durante el prototipo y las condiciones de los planes vigentes a octubre de 2026.

En todas las categorías la alternativa elegida obtuvo el mayor puntaje: React (4,85), Supabase (4,80), PostgreSQL (4,90), Vercel (4,90), Webpay (4,70), TypeScript (4,50) y Vitest (4,80). La diferencia más decisiva aparece en backend y base de datos: Firebase y MongoDB obtienen calificación 1–2 en criterios críticos (modelo relacional y restricciones), lo que las descarta para un sistema de reservas donde la sobreventa debe ser imposible.

### d) Hardware y servicios TI

Al ser una solución serverless, Spotly no requiere adquirir servidores. El hardware se limita a las estaciones de desarrollo del equipo y a los requisitos mínimos de los dispositivos de los usuarios.

Tabla 11

Requisitos de hardware

| Ámbito | Mínimo | Recomendado | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación de desarrollo | CPU 4 núcleos, 8 GB RAM, SSD 256 GB | CPU 6–8 núcleos, 16 GB RAM, SSD 512 GB | Vite, TypeScript y Vitest en paralelo con navegador y editor |
| Dispositivo del usuario | Navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox, Safari, últimas 2 versiones), 4 GB RAM | Smartphone con cámara de 8 MP o más | La selfie y fotos de la cédula para KYC requieren cámara |
| Conectividad | 5 Mbps | 20 Mbps o más | Carga de fotos de espacios y documentos |
| Servidores | No aplica | No aplica | Cómputo y datos gestionados por Vercel y Supabase |

Tabla 12

Servicios TI requeridos

| Servicio | Solución | Fase |
| --- | --- | --- |
| Dominio y DNS | Dominio .cl en NIC Chile apuntado a Vercel | Producción |
| Certificado TLS | Emitido y renovado automáticamente por Vercel | Prototipo y producción |
| Correo transaccional | SMTP de Supabase Auth en prototipo; SMTP propio (por ejemplo, Resend o Amazon SES) en producción por límites de envío | Prototipo → producción |
| Respaldos | Respaldos diarios de Supabase (Pro: 7 días de retención) + script SQL versionado en Git | Producción |
| Monitoreo | Registros de Vercel Functions, panel de Supabase y endpoint /api/health | Prototipo y producción |
| Documentación de API | Especificación OpenAPI (public/openapi.yaml) | Prototipo |

### e) Selección final y justificación

Tabla 13

Stack tecnológico seleccionado

| Componente | Tecnología seleccionada | Justificación principal |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | TypeScript 5.8 | Tipado estático en frontend y backend; un solo lenguaje para todo el equipo |
| Frontend | React 19 + Vite 6 + Tailwind CSS 4 | Mayor puntaje; experiencia del equipo; build rápido y CSS utilitario |
| Enrutamiento y UI | React Router 7, lucide-react | Rutas protegidas por rol; íconos livianos |
| Animación | Motion 12 y Anime.js 4 | Transiciones entre vistas, gráficos animados y contadores; solo se animan transform y opacity para no afectar el rendimiento |
| Documentos | jsPDF + Web Crypto (SHA-256) | Contratos PDF y huella criptográfica sin servidor adicional |
| Backend | Supabase + Vercel Functions | Auth, RLS y Storage listos; funciones solo para operaciones con secretos |
| Base de datos | PostgreSQL (Supabase) | Restricción de exclusión anti-sobreventa, RLS, triggers y pg_cron |
| Pagos | Transbank Webpay Plus + Oneclick Mall | Estándar chileno; tokenización que evita manejar datos de tarjeta |
| Hosting y CI/CD | Vercel + GitHub Actions | Despliegue automático, cron, cabeceras de seguridad |
| Pruebas | Vitest | Integración nativa con Vite; cobertura de utilidades críticas |

## 3. Selección y evaluación de proveedores

### a) Proveedores candidatos y criterios

La selección de tecnologías determina un conjunto de proveedores de servicios. Para cada uno se evaluó si cumple las condiciones mínimas para operar Spotly con datos personales y pagos reales: costo sostenible en las fases de prototipo y producción, disponibilidad, certificaciones de seguridad, cercanía geográfica, soporte, calidad de la documentación y facilidad para migrar si el proveedor deja de ser conveniente. Un proveedor se aprueba si su puntaje ponderado es igual o superior a 3,5 y no tiene calificación 1 en seguridad.

### b) Matriz de evaluación de proveedores

Tabla 14

Evaluación ponderada de los proveedores seleccionados

| Criterio | Peso | Supabase (1–5) | Vercel (1–5) | Transbank (1–5) | GitHub (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 20 % | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Disponibilidad / SLA | 15 % | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Seguridad y certificaciones | 20 % | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Región / latencia | 10 % | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Soporte | 10 % | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Documentación | 10 % | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Portabilidad (lock-in) | 15 % | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Total ponderado | 100 % | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,50 |

Nota. Umbral de aprobación: 3,5. Supabase obtiene 3 en SLA porque los planes Free y Pro no incluyen un acuerdo de nivel de servicio contractual (sí los planes Team y Enterprise); Transbank obtiene 3 en portabilidad porque la integración de pagos es específica de su API.

Los cuatro proveedores superan el umbral (Supabase 4,20, Vercel 4,30, Transbank 4,30, GitHub 4,50) y se aprueban. Las alternativas descartadas en el apartado anterior (Firebase, AWS RDS, Netlify, Render, Mercado Pago y Flow) se mantienen como proveedores de respaldo en caso de cambios de precio o de condiciones.

### c) Costos estimados

Tabla 15

Costos mensuales estimados por fase

| Proveedor | Fase prototipo (académica) | Fase producción (lanzamiento) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Plan Free: US$ 0 | Plan Pro: US$ 25/mes por organización | Pro incluye 8 GB de base de datos, 100.000 usuarios activos mensuales, respaldos diarios y crédito de cómputo de US$ 10 |
| Vercel | Plan Hobby: US$ 0 (uso no comercial) | Plan Pro: US$ 20/mes por integrante con despliegue | El uso comercial exige plan Pro |
| Transbank | Ambiente de integración: US$ 0 | Sin costo fijo mensual; comisión por transacción | Comisión según tipo de tarjeta y rubro (referencia pública Webpay: ~1,79 % + IVA en débito y ~2,79 % + IVA en crédito) |
| GitHub | Plan Free: US$ 0 | Plan Free: US$ 0 | Repositorio y Actions dentro de cuotas gratuitas |
| Dominio .cl | No requerido | ≈ CLP 10.000 anuales | NIC Chile |
| Total fijo | US$ 0 | ≈ US$ 45/mes (≈ CLP 43.000) | Tipo de cambio referencial de CLP 950 por dólar; las comisiones de pago son variables |

Nota. Precios vigentes publicados por cada proveedor a octubre de 2026; están sujetos a cambios y no incluyen IVA.

### d) Seguridad, calidad y rendimiento de los proveedores

Tabla 16

Evaluación de seguridad, calidad y rendimiento por proveedor

| Proveedor | Seguridad | Calidad | Rendimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Cifrado en tránsito (TLS) y en reposo (AES-256); cumplimiento SOC 2 Tipo 2; RLS nativo; llaves separadas anon/service_role | PostgreSQL estándar; migraciones por SQL versionado; respaldos automáticos | Región sa-east-1; índices y conexión pooling; escalamiento de cómputo en planes pagados |
| Vercel | TLS automático; protección DDoS de la red; variables de entorno cifradas; cabeceras configurables | Despliegues inmutables con vista previa y rollback inmediato | CDN global con nodo en São Paulo; caché de activos; funciones bajo demanda |
| Transbank | Proveedor certificado PCI DSS; los datos de tarjeta nunca pasan por Spotly; autenticación 3-D Secure | Ambiente de integración con tarjetas de prueba; documentación y SDK oficiales | Plataforma nacional de alta disponibilidad; respuesta en segundos |
| GitHub | Autenticación de dos factores; secretos cifrados en Actions; alertas de dependencias (Dependabot) | Revisión de cambios por pull request; historial completo | Pipelines en ejecutores gestionados |

### e) Riesgos de dependencia y mitigación

Tabla 17

Riesgos asociados a los proveedores

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Pausa del proyecto Supabase por inactividad (plan Free) | Alta | Medio | Vercel Cron diario a /api/health; plan Pro en producción |
| Aumento de precios o cambio de condiciones | Media | Medio | PostgreSQL estándar exportable con pg_dump; script SQL único versionado; alternativas evaluadas |
| Caída del proveedor de pagos | Baja | Alto | Holds de 20 min que liberan el espacio automáticamente; mensajes de reintento al usuario |
| Fuga de credenciales | Baja | Alto | Secretos solo en variables de entorno del servidor; rotación de llaves; nunca en el repositorio |
| Límites del plan gratuito (correo, almacenamiento) | Media | Bajo | SMTP propio y plan Pro antes del lanzamiento |

## 4. Selección de plataformas y desarrollo del prototipo

### a) Selección de plataformas

Se distinguen tres tipos de plataforma: la de desarrollo (donde el equipo construye), la de ejecución (donde corre la solución) y la de acceso (desde donde la usan las personas). La selección prioriza plataformas multiplataforma y gratuitas para el equipo, y la web como canal único para llegar a usuarios de escritorio y móvil sin publicar aplicaciones nativas.

Tabla 18

Plataformas seleccionadas

| Tipo | Plataforma | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | Windows / macOS / Linux con Node.js 20 LTS, VS Code, Git | Herramientas gratuitas y multiplataforma; mismo entorno para todo el equipo |
| Construcción | Vite 6 (build) + TypeScript (tsc) | Compilación en segundos, división de código y carga diferida |
| Ejecución (frontend) | Vercel Edge Network; alternativa GitHub Pages (/spotly/ con HashRouter) | Sitio estático servido desde CDN; GitHub Pages sirve como demo gratuita |
| Ejecución (backend) | Vercel Functions; alternativa Render con Express (render.yaml) | Mismo código de API en ambos entornos |
| Datos | Supabase (PostgreSQL 15+) | Servicio gestionado con RLS y extensiones requeridas |
| Acceso de usuarios | Navegador web en escritorio y móvil (diseño responsive) | Sin instalación; un solo código para todos los dispositivos |
| Plataforma de pagos | Transbank (integración → producción) | Cambio de ambiente solo por variables de entorno |

### b) Descripción del prototipo

El prototipo de Spotly es una aplicación web funcional, no una maqueta. Implementa los flujos completos de arrendatario, propietario y administrador sobre datos reales en Supabase y pagos en el ambiente de integración de Transbank (tarjeta de prueba VISA 4051 8856 0044 6623). La base de datos se crea con un único script transaccional (supabase/reset-and-setup.sql), lo que permite reproducir el entorno en cualquier proyecto nuevo.

El prototipo cuenta con tres roles: arrendatario, que busca, reserva, firma y paga; propietario, que publica espacios, gestiona su calendario y revisa sus ingresos; y administrador, que modera publicaciones, revisa identidades, resuelve disputas y monitorea indicadores.

### c) Procesos y subprocesos implementados

Tabla 19

Procesos y subprocesos del prototipo

| Proceso | Subprocesos | Reglas y controles clave |
| --- | --- | --- |
| P1 Gestión de cuentas | P1.1 Registro con validación de mayoría de edad P1.2 Confirmación de correo P1.3 Inicio de sesión P1.4 Gestión de perfil y consentimientos | Solo mayores de 18 años; bloqueo tras 5 intentos fallidos por correo e IP (20 por IP) durante 15 min; registro de consentimientos |
| P2 Verificación de identidad (KYC) | P2.1 Carga de cédula (anverso y reverso) P2.2 Selfie P2.3 Certificado de antecedentes P2.4 Revisión manual del administrador | Documentos en buckets privados con URL firmadas de 1 h; sin aprobación no se puede reservar ni publicar |
| P3 Publicación de espacios | P3.1 Datos y tipo de espacio P3.2 Fotos, ubicación y precios por hora/día/mes P3.3 Envío a moderación P3.4 Aprobación o rechazo | Wizard de 3 pasos; RUT y dirección exacta del propietario son privados (grants por columna) |
| P4 Búsqueda y reserva | P4.1 Búsqueda con filtros P4.2 Detalle y calendario P4.3 Cálculo de monto P4.4 Creación de reserva con hold | Restricción de exclusión GiST impide solapamientos; el trigger recalcula el monto igual que pricing.ts |
| P5 Contrato digital | P5.1 Generación del contenido canónico P5.2 Huella SHA-256 P5.3 Firma electrónica simple P5.4 PDF descargable y control de integridad | Formato spotly-contract-v1; la huella se recalcula al abrir el contrato; Ley 19.799 |
| P6 Pago y reembolso | P6.1 Pago Webpay Plus u Oneclick P6.2 Confirmación (commit) en servidor P6.3 Pantalla de progreso y resultado (éxito, lista de espera, rechazo) P6.4 Liquidación al propietario P6.5 Reembolso según política | Hold de 20 min; compute_refund replica refundPolicy.ts; tbk_user solo en servidor |
| P7 Gestión del propietario | P7.1 Panel de reservas y solicitudes P7.2 Calendario y bloqueos P7.3 Reserva inmediata o con aprobación P7.4 Cancelación con reembolso total P7.5 Indicadores por día, semana o mes P7.6 Reporte de ingresos (CSV) | Solo ve sus propios espacios (RLS); al cancelar, compute_refund devuelve el 100 % |
| P8 Post-arriendo | P8.1 Valoraciones P8.2 Disputas P8.3 Tickets de soporte P8.4 Notificaciones en tiempo real P8.5 Historial de canceladas por actor | Solo puede valorar quien completó una reserva; las anuladas por pago fallido no entran al historial |
| P9 Administración | P9.1 Moderación P9.2 Revisión KYC P9.3 KPI y reportes P9.4 Descuentos P9.5 Auditoría y anonimización | admin_kpis; audit_logs de solo inserción; admin_anonymize_user para derechos ARCO |

### d) Flujo del proceso principal

El proceso de mayor valor para el negocio es la reserva pagada, que encadena los procesos P4, P5 y P6. La figura muestra sus decisiones y los controles que impiden estados inconsistentes.

Figura 5

Diagrama de flujo del proceso principal: búsqueda, reserva, contrato y pago

Nota. Elaboración propia.

### e) Pantallas del prototipo

Tabla 20

Vistas implementadas en el prototipo

| Vista | Rol | Proceso asociado |
| --- | --- | --- |
| Inicio y búsqueda con filtros | Público | P4.1 |
| Detalle del espacio con calendario | Público / arrendatario | P4.2–P4.4 |
| Registro e inicio de sesión | Público | P1 |
| Verificación de identidad (cámara y documentos) | Arrendatario / propietario | P2 |
| Publicar espacio (wizard de 3 pasos) | Propietario | P3 |
| Checkout, firma de contrato y pago | Arrendatario | P5–P6 |
| Billetera de tarjetas | Arrendatario | P6.1 |
| Mis reservas, valoraciones y disputas | Arrendatario | P8 |
| Panel del propietario e ingresos | Propietario | P7 |
| Pantalla de progreso y resultado del pago | Arrendatario | P6.3 |
| Historial de canceladas (arrendatario y propietario) | Arrendatario / propietario | P7.4, P8.5 |
| Paneles con vista por día, semana o mes | Propietario / administrador | P7.5, P9.3 |
| Panel de administración (KPI, KYC, moderación, auditoría) | Administrador | P9 |

Las capturas de pantalla de las vistas principales se presentan en el Anexo A; el Manual de usuario, entregado junto a este informe, describe cada una paso a paso.

## 5. Criterios de aceptación, estándares normativos y buenas prácticas

### a) Criterios de aceptación

Cada criterio se redacta en formato verificable (dado / cuando / entonces) e indica cómo se comprueba. Un requisito se considera aceptado solo si su verificación resulta exitosa en el ambiente desplegado.

Tabla 21

Criterios de aceptación del prototipo

| ID | Criterio | Verificación |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Dado un usuario menor de 18 años, cuando intenta registrarse, entonces el sistema rechaza el registro. | Prueba unitaria (ageValidation) + prueba manual |
| CA-02 | Dados 5 intentos fallidos con el mismo correo e IP en 15 min, cuando se intenta un sexto, entonces el acceso se bloquea temporalmente. | Prueba manual contra /api/auth |
| CA-03 | Dado un usuario sin KYC aprobado, cuando intenta reservar o publicar, entonces el sistema lo impide y lo dirige a verificación. | Prueba manual por rol |
| CA-04 | Dado un espacio recién publicado, entonces no aparece en búsquedas hasta que un administrador lo aprueba. | Prueba manual |
| CA-05 | Dadas dos reservas que se solapan para el mismo espacio, cuando se confirma la segunda, entonces la base de datos la rechaza. | Prueba de concurrencia (dos sesiones) |
| CA-06 | Dado un monto alterado desde el navegador, cuando se crea la reserva, entonces el trigger lo rechaza o lo recalcula. | Prueba manual con herramientas de desarrollo + pruebas de pricing |
| CA-07 | Dada una reserva sin pago, cuando pasan 20 minutos, entonces se libera el espacio. | Verificación de pg_cron |
| CA-08 | Dado un contrato firmado, cuando se modifica un carácter del contenido, entonces la verificación SHA-256 falla. | Prueba unitaria (contractHash) + visor del contrato |
| CA-09 | Dado un pago autorizado por Transbank, entonces la reserva pasa a confirmada; si es rechazado, no. | Prueba en ambiente de integración |
| CA-10 | Dada una cancelación, entonces el reembolso coincide con la política vigente según la antelación. | Pruebas unitarias (refundPolicy) + compute_refund |
| CA-11 | El identificador de tarjeta de Oneclick (tbk_user) nunca se envía al navegador. | Inspección de red + prueba del API de billetera |
| CA-12 | Un usuario no puede leer el RUT ni la dirección privada de otro propietario. | Consultas con JWT de otro usuario (RLS) |
| CA-13 | Solo el rol administrador accede al panel de KPI, KYC y auditoría. | Prueba manual por rol + políticas RLS |
| CA-14 | La página de inicio alcanza LCP ≤ 2,5 s y puntaje Lighthouse de rendimiento ≥ 85 en móvil. | Lighthouse / PageSpeed Insights |
| CA-15 | Las vistas principales cumplen contraste y navegación por teclado (WCAG 2.1 AA). | Lighthouse accesibilidad ≥ 90 + revisión manual |
| CA-16 | El pipeline de CI termina sin errores y la cobertura de utilidades críticas es ≥ 60 %. | GitHub Actions + reporte de Vitest |
| CA-17 | Dado un pago en curso, entonces el usuario ve el avance (verificar, registrar contrato, pagar) y al terminar un resultado de éxito, lista de espera o rechazo. | Prueba manual + prueba en navegador automatizada (Playwright) |
| CA-18 | Dada una reserva confirmada, cuando el propietario la cancela, entonces se reembolsa el 100 % y el horario queda libre. | Prueba unitaria (refundPolicy) + compute_refund |
| CA-19 | Dada una reserva anulada por pago rechazado, entonces no aparece en el historial de canceladas; las canceladas por el arrendatario y por el propietario aparecen separadas. | Prueba unitaria (cancellations) + prueba manual |
| CA-20 | Dado un espacio sin reserva inmediata, cuando se paga una reserva, entonces queda en lista de espera hasta que el propietario la acepta. | Prueba manual |

### b) Estándares normativos

Tabla 22

Normativa y estándares aplicables a Spotly

| Norma / estándar | Exigencia relevante | Aplicación en Spotly | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley 19.628 sobre protección de la vida privada | Tratamiento lícito de datos personales con consentimiento | Registro de consentimientos (user_consents); datos privados protegidos por RLS | Implementado |
| Ley 21.719 (protección de datos personales; vigente desde el 1 de diciembre de 2026) | Derechos ARCO y portabilidad; datos sensibles (biométricos); seguridad; notificación de brechas | Anonimización de usuarios; buckets privados para biometría; auditoría; revisión manual del KYC | Implementado parcialmente; faltan plazos de retención |
| Ley 19.799 sobre documentos y firma electrónica | Validez de la firma electrónica simple | Firma en SignatureCanvas + huella SHA-256 verificable | Implementado |
| Ley 18.101 de arrendamiento de predios urbanos | Contenido mínimo del contrato de arriendo | Plantilla de contrato con partes, objeto, plazo y precio | Implementado |
| Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores | Información clara de precios, términos y derecho a reclamo | Desglose de precio antes de pagar; términos y condiciones; soporte y disputas | Implementado; faltan datos legales de la empresa |
| Reglamento de comercio electrónico (Decreto 6 de 2021, Ministerio de Economía) | Identificación del proveedor y confirmación de la transacción | Comprobante de reserva y pago | Parcial: datos del proveedor pendientes |
| PCI DSS v4.0 | Protección de datos de tarjetas | Tokenización vía Transbank: Spotly no almacena ni procesa números de tarjeta | Alcance reducido |
| OWASP Top 10 (2021) | Mitigar riesgos web más comunes | Ver apartado e) | Implementado |
| ISO/IEC 27001:2022 | Sistema de gestión de seguridad de la información | Controles de acceso, registro, respaldo y gestión de secretos alineados al anexo A | Referencia |
| ISO/IEC 25010 | Modelo de calidad del producto de software | Criterios CA-01 a CA-20 cubren adecuación funcional, seguridad, rendimiento y usabilidad | Referencia |
| WCAG 2.1 nivel AA | Accesibilidad web | Contraste, textos alternativos, foco visible, navegación por teclado | En verificación |
| IEEE 830 | Especificación de requisitos | Formato de los requisitos del Informe de Análisis | Aplicado en Unidad 1 |

### c) Buenas prácticas de desarrollo

- Control de versiones: rama principal protegida, commits descriptivos y despliegue solo desde código que pasa el pipeline.

- Integración continua: GitHub Actions ejecuta verificación de tipos (tsc), pruebas (Vitest) y build en cada cambio.

- Pruebas automatizadas: 61 pruebas en 8 archivos que cubren precios, política de reembolso, huella de contratos, disponibilidad horaria, reportes, historial de cancelaciones, contacto con el arrendatario y la API de billetera con mocks; umbral de cobertura del 60 % en utilidades críticas. Las vistas se revisan además en un navegador automatizado (Playwright) en escritorio y móvil.

- Fuente única de verdad para reglas de negocio: las funciones SQL (expected_reservation_amounts, compute_refund) replican exactamente pricing.ts y refundPolicy.ts, y las pruebas fijan su comportamiento.

- Base de datos como código: un único script SQL transaccional e idempotente crea tablas, políticas, triggers y tareas programadas.

- Documentación de la API: especificación OpenAPI versionada junto al código.

- Configuración por entorno: credenciales y ambiente de Transbank definidos por variables de entorno, nunca en el código.

### d) Rendimiento

Tabla 23

Metas de rendimiento y método de verificación

| Indicador | Meta | Técnica aplicada | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Largest Contentful Paint (LCP) | ≤ 2,5 s (móvil 4G) | Carga diferida de páginas; activos en CDN con caché inmutable | Lighthouse |
| Interaction to Next Paint (INP) | ≤ 200 ms | Componentes livianos; animaciones de Motion y Anime.js solo sobre transform y opacity | Lighthouse / Chrome DevTools |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | ≤ 0,1 | Dimensiones reservadas para imágenes | Lighthouse |
| Respuesta de consultas de búsqueda | ≤ 500 ms (p95) | Índices, pg_trgm, región sa-east-1, políticas RLS con (SELECT auth.uid()) | Panel de Supabase (Query Performance) |
| Respuesta de funciones /api/* | ≤ 1 s sin contar a Transbank | Funciones pequeñas y sin estado | Registros de Vercel |
| Disponibilidad del servicio | ≥ 99,5 % mensual | Proveedores gestionados; health check diario | /api/health + monitoreo |

Nota. Las metas se basan en los umbrales de Core Web Vitals definidos por Google. Los valores medidos deben registrarse sobre el despliegue final antes de la entrega.

### e) Seguridad

Tabla 24

Controles de seguridad mapeados a OWASP Top 10 (2021)

| Riesgo OWASP | Control implementado en Spotly |
| --- | --- |
| A01 Control de acceso roto | RLS en todas las tablas; grants por columna para datos privados; rutas protegidas por rol; funciones SECURITY DEFINER con search_path fijo |
| A02 Fallas criptográficas | TLS/HSTS en todo el tráfico; SHA-256 para contratos; URL firmadas de 1 h para documentos privados; Spotly no almacena tarjetas |
| A03 Inyección | Consultas parametrizadas a través de PostgREST y del cliente de Supabase; validación de entradas |
| A04 Diseño inseguro | Reglas de negocio replicadas en triggers (montos, solapamiento, reembolsos) que el cliente no puede eludir |
| A05 Configuración de seguridad incorrecta | Cabeceras de seguridad en vercel.json; separación de llaves anon y service_role; variables de entorno |
| A06 Componentes vulnerables | Dependencias actualizadas; alertas de Dependabot; versiones fijadas en package-lock |
| A07 Fallas de identificación y autenticación | Confirmación de correo; bloqueo por intentos fallidos (correo + IP); KYC manual |
| A08 Fallas de integridad de software y datos | Despliegue solo desde CI; huella de contratos; montos validados en servidor |
| A09 Fallas de registro y monitoreo | audit_logs de solo inserción; registros de funciones; KPI de administración |
| A10 Falsificación de solicitudes del lado servidor (SSRF) | Las funciones solo llaman a dominios fijos de Transbank y Supabase |

## 6. Planificación del proyecto: carta Gantt

### a) Carta Gantt

La carta Gantt muestra las actividades del proyecto en semanas del semestre, comparando la línea base planificada al inicio de la Unidad 2 con la ejecución real. Las barras rayadas corresponden a lo planificado y las barras sólidas a lo ejecutado o ajustado; los rombos representan hitos de evaluación.

Figura 6

Carta Gantt del proyecto Spotly: línea base vs. ejecución real

Nota. Elaboración propia.

### b) Detalle de actividades

Tabla 25

Actividades, responsables y semanas planificadas y reales

| N° | Actividad | Semanas plan | Semanas real | Desviación | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de requisitos y alcance | S1–S2 | S1–S2 | 0 | Requisitos |
| 2 | Informe de Análisis (Unidad 1) | S3–S6 | S3–S6 | 0 | Informe U1 |
| 3 | Diagramas de topología, infraestructura y arquitectura | S7 | S7–S8 | +1 | Diagramas |
| 4 | Evaluación de tecnologías y proveedores | S7–S8 | S7–S8 | 0 | Matrices |
| 5 | Modelo de datos, RLS y script SQL | S8 | S8–S9 | +1 | reset-and-setup.sql |
| 6 | Sprint 1: cuentas, login con bloqueo, KYC | S8–S9 | S8–S9 | 0 | P1, P2 |
| 7 | Sprint 2: catálogo, publicación y búsqueda | S9–S10 | S9–S10 | 0 | P3, P4.1 |
| 8 | Migración localStorage → Supabase | — | S9–S10 | No planificada | Persistencia real |
| 9 | Sprint 3: reservas, calendario, anti-sobreventa | S10 | S10–S11 | +1 | P4 |
| 10 | Sprint 4: contratos SHA-256 y Webpay Plus | S10–S11 | S11 | Compresión | P5, P6 |
| 11 | Sprint 5: billetera Oneclick, disputas, admin/KPI | S11 | S11–S12 | +1 | P6–P9 |
| 12 | Pruebas Vitest + CI | S11–S12 | S10–S13 | Ampliada | Pipeline CI |
| 13 | Pruebas de aceptación y seguridad | S12–S13 | S12–S13 | 0 | CA-01 a CA-20 |
| 14 | Hito: evaluación formativa EF2 | S12 | S12 | 0 | Retroalimentación |
| 15 | Correcciones de retroalimentación | S13 | S13 | 0 | Versión corregida |
| 16 | Despliegue y documentación | S13–S14 | S13–S14 | 0 | Sistema desplegado |
| 17 | Sprint 6: experiencia y gestión (logo, animaciones, progreso de pago, cancelación del propietario, historial, paneles por período) | — | S13–S14 | No planificada | Versión 2 del prototipo |
| 18 | Manual de usuario y manual de instalación | S14 | S14 | 0 | Manuales |
| 19 | Hito: entrega ES2 (Informe de Desarrollo) | S14 | S14 | 0 | Este informe |
| 20 | Hito: entrega ES3 | S15 | S15 | 0 | Presentación |

### c) Revisión del cronograma y justificación de los ajustes

La revisión comparó semanalmente la ejecución con la línea base. Se detectaron cuatro desviaciones principales, todas absorbidas sin mover los hitos de evaluación:

- Migración de la persistencia (no planificada, S9–S10): el primer prototipo guardaba los datos en localStorage del navegador, lo que impedía compartir información entre usuarios, aplicar seguridad real y evitar la sobreventa. Se decidió migrar a Supabase. La actividad consumió dos semanas, pero eliminó una deuda técnica que habría invalidado los procesos de reserva y pago.

- Cambio de KYC automatizado a revisión manual (S8–S9): la verificación con inteligencia artificial implicaba enviar datos biométricos —datos sensibles según la Ley 21.719— a un tercero, con costo por uso y sin garantías de precisión. La revisión manual por un administrador redujo el riesgo legal y el costo, y simplificó el sprint 1.

- Incorporación de la billetera Oneclick (S11–S12): se agregó para permitir pagos sin reingresar la tarjeta, lo que mejora la conversión. Extendió el sprint 5 en una semana; se compensó comprimiendo el sprint 4, ya que la integración con Webpay Plus reutilizó la estructura de las funciones serverless.

- Ampliación de las pruebas (S10–S13): las pruebas se iniciaron una semana antes de lo planificado para cubrir las reglas de precio y reembolso antes de replicarlas en SQL, y se extendieron hasta la S13 para incorporar las observaciones de la EF2.

- Sprint 6 de experiencia y gestión (no planificado, S13–S14): las pruebas con usuarios mostraron tres problemas que afectaban la confianza: al pagar, la pantalla parecía quedarse cargando sin explicar qué ocurría; el propietario no podía cancelar una reserva confirmada; y los paneles solo mostraban datos mensuales. Se agregaron una pantalla de progreso y resultado del pago, la cancelación por el propietario con reembolso del 100 %, el historial de canceladas separado por quién canceló (excluyendo las anuladas por pago rechazado), la vista por día, semana o mes, y una identidad visual propia con animaciones. También se corrigió un error que impedía guardar la opción de reserva inmediata. Se probó un rediseño completo de las vistas, pero se descartó tras la revisión del equipo para conservar la interfaz ya validada; el esfuerzo se concentró en cambios puntuales. El sprint usó la holgura de la documentación, que se compensó generando los manuales a partir de capturas automatizadas.

El backend también se simplificó: en lugar de mantener un servidor Express permanente, la API se trasladó a funciones serverless de Vercel, conservando server.ts para desarrollo local y la alternativa de Render. Esto redujo el costo operativo y el tiempo de despliegue.

### d) Ruta crítica y holguras

La ruta crítica del proyecto es: modelo de datos y RLS → reservas con anti-sobreventa → contratos y pagos → pruebas de aceptación → despliegue → entrega ES2. Cualquier atraso en estas actividades desplaza la entrega. Las actividades de documentación, diagramas y reportes del administrador tienen holgura de aproximadamente una semana, por lo que se usaron para absorber las desviaciones descritas.

### e) Plan de acción hasta el cierre

Tabla 26

Acciones pendientes hasta la entrega final

| Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Completar datos legales de la empresa (razón social, RUT, domicilio) en términos y contratos | Equipo | S14 |
| Definir plazos de retención de documentos KYC y biometría (Ley 21.719) | Equipo | S14 |
| Medir Lighthouse y tiempos de respuesta sobre el despliegue final y registrar resultados | Equipo | S14 |
| Ejecutar la batería completa de criterios CA-01 a CA-20 y documentar evidencia | Equipo | S14 |
| Ejecutar en Supabase la última versión de reset-and-setup.sql y redesplegar en Vercel | Equipo | S14 |
| Preparar presentación y demostración en vivo para ES3 | Equipo | S15 |

# IV. Conclusiones

El desarrollo de Spotly durante la Unidad 2 permitió transformar un análisis de requisitos en una solución técnica concreta y funcional. El principal aprendizaje del equipo es que las decisiones de diseño tomadas al inicio —topología, infraestructura y arquitectura— condicionan todo lo que viene después. Separar con claridad lo que puede hacer el navegador de lo que solo puede hacer el servidor fue la decisión que más impacto tuvo en la seguridad del sistema: la SPA trabaja con la llave pública bajo políticas RLS, y las operaciones con secretos (pagos, billetera, inicio de sesión con bloqueo) viven exclusivamente en funciones serverless. Esta separación hace que, aun cuando un usuario manipule el código del navegador, no pueda acceder a datos de terceros ni alterar montos.

El análisis cualitativo y cuantitativo de tecnologías demostró su valor como herramienta de decisión. Más allá del puntaje final, las matrices ponderadas obligaron a explicitar qué era importante para el proyecto. El ejemplo más claro fue la elección de PostgreSQL sobre alternativas NoSQL: en un sistema de reservas, la imposibilidad de que dos personas reserven el mismo espacio en el mismo horario no puede depender de la lógica del cliente. La restricción de exclusión sobre rangos de tiempo de PostgreSQL resolvió ese problema en la propia base de datos, de manera atómica, algo que otras alternativas no ofrecían de forma nativa. Del mismo modo, TypeScript permitió detectar errores durante la compilación que en JavaScript habrían aparecido en producción.

La evaluación de proveedores mostró que es posible construir y operar un prototipo completo con costo fijo cero, y que el salto a producción es acotado: aproximadamente US$ 45 mensuales más las comisiones variables de Transbank. Sin embargo, también dejó en evidencia riesgos que no se ven en una comparación de precios, como la pausa por inactividad del plan gratuito de Supabase, la ausencia de un SLA contractual en los planes de entrada y la dependencia de la API específica del proveedor de pagos. Para cada uno se definió una mitigación concreta, y el uso de tecnologías estándar (PostgreSQL, TypeScript, HTTP) mantiene abierta la posibilidad de cambiar de proveedor si las condiciones cambian.

En cuanto al prototipo, el equipo logró implementar los nueve procesos definidos, desde el registro y la verificación de identidad hasta la administración con indicadores y auditoría. Un hallazgo importante fue la necesidad de duplicar de forma coherente las reglas de negocio críticas: el cálculo de precios y reembolsos existe en TypeScript para dar respuesta inmediata al usuario, y en SQL para que el servidor tenga la última palabra. Mantener ambas versiones sincronizadas exigió pruebas automatizadas que fijan el comportamiento esperado, lo que confirma que las pruebas no son un trámite final sino parte del diseño.

La incorporación de criterios de aceptación verificables y de un marco normativo explícito cambió la forma en que el equipo entiende la calidad. Revisar la Ley 21.719, que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026, llevó a reconsiderar la verificación de identidad automatizada con inteligencia artificial: los datos biométricos son datos sensibles y enviarlos a un tercero implicaba riesgos legales que el proyecto no podía asumir. La revisión manual es menos escalable, pero es la opción responsable para esta etapa. De igual forma, delegar el manejo de tarjetas en Transbank redujo drásticamente el alcance de PCI DSS, y alinear los controles con OWASP Top 10 entregó una lista de verificación concreta para la seguridad.

La gestión del cronograma fue otro aprendizaje relevante. La carta Gantt no se mantuvo idéntica a la línea base, y eso no fue una falla, sino el reflejo de decisiones técnicas fundamentadas: migrar la persistencia del almacenamiento local a una base de datos real, simplificar el backend a funciones serverless y agregar la billetera de tarjetas. Lo importante fue que cada desviación se detectó a tiempo, se justificó y se compensó usando las holguras de actividades fuera de la ruta crítica, sin afectar los hitos de evaluación. Esto confirma la utilidad de revisar el cronograma semanalmente y no solo al final de cada etapa.

Desde la perspectiva del trabajo en equipo, el proyecto evidenció la importancia de contar con una fuente única de verdad. Mantener el esquema completo de la base de datos en un solo script transaccional y versionado permitió que cualquier integrante recreara el entorno desde cero en minutos, y evitó las inconsistencias típicas de modificar la base de datos manualmente desde un panel web. Lo mismo ocurrió con la especificación OpenAPI y con las variables de entorno documentadas: la documentación técnica dejó de ser un entregable aparte y pasó a formar parte del propio código, lo que redujo los errores de integración entre el frontend y las funciones serverless.

La integración con Transbank fue una de las experiencias más formativas. Trabajar con un proveedor de pagos real, aun en ambiente de integración, obligó al equipo a comprender el ciclo completo de una transacción: creación, redirección, confirmación en el servidor, manejo de rechazos, tiempos de espera y reembolsos. La decisión de confirmar siempre el pago desde el servidor, y no confiar en lo que informa el navegador al volver de Transbank, junto con los holds de 20 minutos que liberan automáticamente el espacio, demostró que la robustez de un sistema de pagos depende tanto del manejo de los casos de error como del flujo exitoso.

El equipo también valoró el enfoque de criterios de aceptación en formato dado / cuando / entonces. Redactar cada criterio de forma verificable obligó a precisar requisitos que en el Informe de Análisis estaban expresados de manera general, como «el sistema debe ser seguro» o «el sistema debe evitar dobles reservas». Al traducirlos a condiciones comprobables, con un método de verificación asociado, se hizo evidente qué parte de cada requisito ya estaba cubierta por pruebas automatizadas y qué parte dependía todavía de pruebas manuales, lo que orientó el esfuerzo de calidad de las últimas semanas.

Finalmente, la relación entre costo y arquitectura fue una conclusión transversal. El modelo serverless y los servicios gestionados no solo redujeron el costo inicial a cero, sino que también disminuyeron la carga operativa del equipo: no fue necesario administrar servidores, aplicar parches de sistema operativo ni configurar respaldos manuales. Este ahorro de tiempo se reinvirtió directamente en funcionalidades y en seguridad. La contrapartida es una mayor dependencia de proveedores externos, que el equipo considera aceptable para la etapa actual siempre que se mantengan las medidas de portabilidad descritas en este informe.

La última iteración dejó una lección sobre la experiencia de usuario: una funcionalidad correcta puede percibirse como defectuosa si no comunica lo que está pasando. El pago siempre funcionó, pero la falta de una pantalla de progreso hacía pensar al usuario que el sistema se había quedado pegado. Del mismo modo, mostrar en el historial las reservas que nunca se pagaron (por saldo insuficiente) generaba ruido. Escuchar esa retroalimentación y priorizar cambios puntuales, en lugar de rediseñar toda la interfaz, permitió mejorar la confianza en el producto sin poner en riesgo lo que ya estaba validado.

Como limitaciones, el prototipo opera en el ambiente de integración de Transbank y en planes gratuitos, por lo que aún no se han medido el rendimiento ni la disponibilidad bajo carga real. Quedan pendientes completar los datos legales de la empresa en los términos y contratos, definir los plazos de retención de los documentos de identidad, y registrar las mediciones de rendimiento sobre el despliegue final. Estas tareas están incorporadas en el plan de acción hacia la entrega final.

Como trabajo futuro, el equipo identifica cuatro líneas: obtener la afiliación comercial con Transbank para operar con pagos reales; migrar a los planes Pro de Supabase y Vercel con un dominio propio; incorporar pruebas de extremo a extremo y de carga para validar los criterios de rendimiento; y evaluar una verificación de identidad asistida que cumpla la nueva ley de datos personales, por ejemplo, procesando la biometría con consentimiento explícito y retención mínima.

En síntesis, el proyecto cumplió el objetivo de la unidad: Spotly cuenta con un diseño técnico documentado, una selección de tecnologías y proveedores justificada con evidencia, un prototipo que implementa los procesos centrales del negocio con controles de seguridad reales, criterios de aceptación alineados con la normativa chilena y estándares internacionales, y una planificación revisada que conduce a la entrega final. El equipo considera que la solución es técnicamente viable y que la base construida permite escalarla hacia un producto comercial.

# Referencias

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1982). Ley 18.101: Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29526

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1997). Ley 19.496: Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=61438

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). Ley 19.628: Sobre protección de la vida privada. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2002). Ley 19.799: Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. https://www.bcn.cl/leychile

GitHub. (2026). GitHub Actions documentation. https://docs.github.com/actions

Google. (2024). Web Vitals. https://web.dev/articles/vitals

International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. ISO.

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. ISO.

Anime.js. (2026). Anime.js v4 documentation. https://animejs.com/documentation

Meta Open Source. (2026). React documentation. https://react.dev

Motion. (2026). Motion for React documentation. https://motion.dev/docs/react

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: 2021. https://owasp.org/Top10/

PCI Security Standards Council. (2022). Payment Card Industry Data Security Standard v4.0. https://www.pcisecuritystandards.org

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL documentation: Exclusion constraints and row security policies. https://www.postgresql.org/docs/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7.ª ed.). PMI.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

Supabase. (2026). Pricing & fees. https://supabase.com/pricing

Supabase. (2026). Row Level Security. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Transbank. (2026). Transbank Developers: Webpay Plus y Oneclick Mall. https://www.transbankdevelopers.cl/documentacion/webpay-plus

Transbank. (2026). Webpay: tarifas y condiciones comerciales. https://www.transbank.cl

Vercel. (2026). Pricing. https://vercel.com/pricing

Vercel. (2026). Cron jobs. https://vercel.com/docs/cron-jobs

Vitest. (2026). Vitest documentation. https://vitest.dev

World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

# Anexo A. Capturas del prototipo

Las siguientes capturas muestran las vistas principales del prototipo en su versión actual, tomadas con un navegador automatizado sobre datos de demostración. El Manual de usuario contiene el detalle paso a paso de cada una.

Figura 7

Página de inicio con portada de fotografías y logotipo

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 8

Búsqueda de espacios con filtros

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 9

Detalle del espacio con galería y panel de reserva

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 10

Contrato de arrendamiento y firma electrónica

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 11

Selección del medio de pago (billetera o Webpay Plus)

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 12

Pantalla de progreso: verificando y realizando la reserva

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 13

Resultado de la reserva

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 14

Mis reservas: historial de canceladas separado por quién canceló

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 15

Billetera de tarjetas (Transbank Oneclick)

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 16

Panel del propietario con vista por semana

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 17

Cancelación de una reserva por el propietario

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 18

Publicar espacio: asistente de 3 pasos

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 19

Administración: revisión de verificación de identidad

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.

Figura 20

Administración: indicadores clave (KPI)

Nota. Captura del prototipo Spotly con datos de demostración.